# 角色2：数据清洗与人工审核员执行手册 v1

## 1. 你要完成什么

你的目标是把“收集同学提交的资料”变成“可入库的高质量 CSV”，并完成人工核验闭环。

你负责：

数据清洗

PDF 体检与人工审核

正式批次导出

提交清洗报告和复核结果

## 2. 从哪里拿数据

先拉取主仓库最新代码，然后看这三个地方：

data_sources/document_manifest.csv

data_sources/web_seed_urls.csv

data_sources/pdf_special_rules.csv

GitHub 直接访问：

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/data_sources/document_manifest.csv

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/data_sources/web_seed_urls.csv

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/data_sources/pdf_special_rules.csv

你在 GitHub 上重点看：

已合并的“数据收集 PR”

标记为“待清洗”的 Issue

## 3. 具体清洗流程（按顺序，不可跳步）

## 步骤1：PDF 批量体检

命令：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\run_pdf_batch_check.ps1 -InputRoot <你的资料目录>

产物：

artifacts/pdf_validation_xxx/manual_review_sheet.csv

artifacts/pdf_validation_xxx/validation_report.json

## 步骤2：人工审核（强制）

打开 manual_review_sheet.csv，逐条处理：

manual_need_ocr：是否需要 OCR

manual_body_start_page_ok：正文起始页是否正确

manual_skip_pages_ok：封面/目录是否误删

manual_review_status：填 done

manual_notes：记录原因

标准文档：

docs/pdf_manual_review_standard_v1.md

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/docs/pdf_manual_review_standard_v1.md

## 步骤3：回写特例规则

对反复出问题的 PDF，把规则写回：

data_sources/pdf_special_rules.csv

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/data_sources/pdf_special_rules.csv

常用字段：

force_ocr=true

body_start_page=<页码>

skip_pages=<页码列表>

## 步骤4：导出统一知识库批次

命令：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\run_unified_batch.ps1 -DocumentInputRoot <你的资料目录>

产物：

artifacts/dify_kb_batch_xxx/knowledge_base_unified.csv

artifacts/dify_kb_batch_xxx/run_report.json

## 步骤5：提交清洗结果

提交到 Git 分支：

feat/clean-<姓名拼音>-<日期>

至少提交这些文件：

更新后的 data_sources/pdf_special_rules.csv

本批次结果摘要（写入 PR 描述）

人工审核结果摘要（写入 PR 描述）

清洗说明（PR 描述中必须写）

注意：

artifacts/ 默认不入库（已在 .gitignore）

你需要在 PR 描述里贴关键指标：总文档数、需 OCR 数、失败数、是否有高风险异常

## 4. 人工审核重点（只看关键）

你要优先看高风险文档：

危化品

电气

气瓶

应急处置

辐射

判定原则：

不可读就 OCR

正文起始页错就修规则，不手改正文

能规则化的不要反复人工改

## 5. 你的“提交合格标准”

必须同时满足：

manual_review_status 不能有未完成

乱码高风险比例 <= 5%

元数据完整率 >= 98%

生成了可导入 CSV

## 6. 你交付后谁接手

你提交 PR 后，发布与验收负责人 会进行上线前验证和回归评测。