# 角色3：发布与验收负责人执行手册 v1

## 1. 这个角色为什么需要

你提到第三份文档还没定角色。建议定为“发布与验收负责人”，原因是：

需要有人统一把控是否能上线

需要有人做最终人工审核门禁

需要有人组织回归评测，防止回答质量倒退

## 2. 你要负责什么

你是最终关口，负责四件事：

检查收集与清洗产物是否齐全

组织上线前“人工问答审核”

决定是否发布到线上知识库

发布后做回归验收并记录

## 3. 新增的人工审核环节（必须加）

建议在“导出 knowledge_base_unified.csv 后、导入线上前”新增一层：

上线前人工问答审核（10~20题）

审核来源：

eval_set_v1.csv

https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/blob/main/eval_set_v1.csv

当周新增高风险主题（自补 5 题）

审核项：

是否回答了问题（完整性）

是否存在危险建议（安全性）

是否给出明确步骤（可执行性）

是否优先强调上报/撤离/急救（应急优先级）

任何一题出现“高风险错误建议”，整批次禁止发布。

## 4. 验收流程（固定）

## 步骤1：拉取待发布 PR

入口：

PR 列表：https://github.com/leilehuimieba/lab-safety-assistant/pulls

先看：

数据收集 PR 是否已合并

清洗 PR 是否已合并

人工审核表是否已完成

## 步骤2：运行质量门

命令：

python scripts\quality_gate.py

如果失败，禁止发布。

## 步骤3：运行线上冒烟评测（建议）

如果配置了服务地址与 key：

python scripts\eval_smoke.py --use-dify --limit 20

如果你当前不走 API 自动评测，至少做人工评测表。

## 步骤4：人工问答审核（强制）

要求：

至少 2 人交叉审核

至少 10 题，建议 20 题

高风险题（危化品、应急、电气）必须覆盖

结论记录在 PR 评论中，模板如下：

审核题数：N

通过题数：M

高风险问题：0/1+

是否允许发布：yes/no

建议新增一份固定的“人工验收记录”到仓库：

docs/release_review_log.md

每次发布前由两位审核人共同追加一段记录，避免只在聊天工具里口头确认。

## 步骤5：发布并打标签

发布后建议打 tag：

release-kb-YYYYMMDD

并在 Release Note 里写：

本次新增来源数量

新增规则数量

回归结果

已知风险

## 5. 你问“内置大模型还是先优化现有步骤”

当前建议：先优化现有流程，不立即切内置大模型。

原因：

当前主要瓶颈是数据质量和人工审核闭环，不是模型参数

直接换模型会引入新变量，难判断是“数据问题”还是“模型问题”

内置/本地模型的调优成本高，短期不利于项目稳定交付

建议路线：

先把“收集-清洗-人工审核-验收”流程跑稳 2 个批次

保持同一评测集，做基线稳定

再做“模型A（当前） vs 内置模型B”对比实验

如果对比实验连续 2 次都优于当前模型，再安排迁移

## 6. 你的发布门禁（建议硬指标）

必须满足：

资料来源可追溯率 = 100%

人工审核完成率 = 100%

高风险错误建议 = 0

回归通过率 >= 80%（MVP阶段）

否则不发布。